**1、项目部署问题（除和值班系统联调外，所有内容5月14日内提供）：**

1. 门户问题：跳转无法跳转到值班系统（需要蒋浩提供根据token查询接口整理成文档发出来，陈健牵头值班系统联调）、推荐系统不起作用（应该是未启动，需要佳俊提供启动命令）。
2. 邮件问题：邮件无法发送，余挺和邱刚提供包，蒋浩提供要求。
3. 论坛问题：首页无显示，提供最新的包，第一次进去不能显示的bug尽量解决。

**2、运控统一日志管理功能：**

1. 提供日志采集JAR包。

----需要支持日志规范模板（代码级别），根据模板生成对应的日志信息

----基于log4j开发

----适配SpringBootStarter模式，提供注解方式使用

----适配普通JAVA模式，提供函数接口调用

----基于log4j规范，生成debug文件夹（调试版），release文件夹（发布版）